Déploiement d'une Architecture Réseau pour la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRCC)

DABARE TECHNOLOGY

Groupe 7

# TABLE DES MATIERES

1.	INTRODUCTION	3

2.	GESTION DE PROJET	7

3.	DÉPLOIEMENT DE L'ARCHITECTURE RÉSEAU	14

4.	BONUS - SOLUTIONS SUPPLÉMENTAIRES	24

5.	CONCLUSION	29

6.	ANNEXES	30

# 1. INTRODUCTION

1.1 Contexte du Projet

La Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRCC) est une entreprise nouvellement créée spécialisée dans le recouvrement de créances. En tant qu'entreprise en phase de démarrage, la SRCC ne dispose d'aucune infrastructure informatique préexistante, offrant ainsi une opportunité unique de concevoir et déployer une architecture réseau moderne, évolutive et adaptée à ses besoins opérationnels.

Dabare-Technology, entreprise de prestation de services informatiques reconnue, a remporté le marché pour le déploiement complet de cette infrastructure réseau. Notre équipe de 6 étudiants en informatique, en stage chez Dabare-Technology, a été sélectionnée pour mener à bien ce projet stratégique.

La SRCC prévoit d'opérer sur 6 sites répartis dans différentes villes du Cameroun:

Direction Générale (DG) à Yaoundé - 50 utilisateurs

Direction Commerciale (DC) à Douala - 100 utilisateurs

Direction Recherche et Innovation (DRI) à Yagoua - 15 utilisateurs

Centre de Collecte à Ebolowa - 30 utilisateurs

Direction de Management des Risques (DAMR) à Kribi - 20 utilisateurs

Direction des Affaires Juridiques (DAJ) à Kribi - 20 utilisateurs

Chaque site a des besoins spécifiques en termes de services réseau, nécessitant une approche personnalisée tout en garantissant l'interopérabilité et la cohérence globale du système.

1.2 Objectifs du Projet

Objectif principal: Concevoir, déployer et documenter une architecture réseau complète, sécurisée et évolutive pour interconnecter les 6 sites de la SRCC, en garantissant l'accès aux services essentiels pour tous les utilisateurs.

Objectifs secondaires:

- Optimisation des ressources:

Définir un plan d'adressage IP efficient utilisant VLSM pour éviter le gaspillage d'adresses

Choisir les équipements et technologies adaptés au budget et aux besoins

- Déploiement des services critiques:

Messagerie électronique centralisée et sécurisée (accessible via mail.srcc.cm)

Site web vitrine de l'entreprise avec domaine .local

Système de téléphonie sur IP (ToIP/VoIP) pour le Centre de Collecte

- Interconnexion des sites:

Mettre en place un protocole de routage dynamique performant (OSPF)

Garantir la connectivité entre tous les sites

- Sécurité et haute disponibilité:

Implémenter des mécanismes de redondance internet (DRI Yagoua)

Déployer des solutions de sécurité réseau (firewall, ACL, VPN)

- Accessibilité et mobilité:

Fournir un accès WiFi sécurisé (Direction Commerciale)

Permettre aux utilisateurs mobiles d'accéder aux ressources

1.3 Périmètre du Projet Sites couverts:

- Direction Générale (Yaoundé) - Hub central

- Hébergement du serveur de messagerie

- Salle informatique moderne

- Point central d'interconnexion (Area 0 OSPF)

- Direction Commerciale (Douala) - Site principal

- Hébergement du site web vitrine WordPress

- Accès WiFi pour utilisateurs mobiles

- Local informatique dédié

- Direction Recherche et Innovation (Yagoua) Connexion internet haute disponibilité (redondance)

- Besoin de bande passante élevée pour simulations

- Centre de Collecte (Ebolowa) Système ToIP/VoIP avec softphones

- Utilisateurs très mobiles

- Dépend administrativement de Yaoundé

- DAMR et DAJ (Kribi) - Sites administratifs

Accès limité à la messagerie via la Direction Générale

Deux quartiers différents mais même ville

Services à déployer:

Messagerie électronique (SMTP/IMAP/Webmail)

Site web vitrine

ToIP/VoIP (FreePBX + softphones)

Services réseau de base (DNS, DHCP)

Routage dynamique (OSPF)

Sécurité réseau (ACL, firewall)

Accès WiFi sécurisé

Hors périmètre:

Connexions internet des sites (considérées comme fournies par l'ISP)

Équipements terminaux (PC, téléphones IP physiques)

Formation des utilisateurs finaux

Maintenance post-déploiement

1.4 Méthodologie Adoptée

Notre approche pour réaliser ce projet suit une méthodologie structurée en 5 phases:

Phase 1 - Analyse et planification (Jour 1)

Étude approfondie du cahier des charges

Analyse des besoins spécifiques de chaque site

Planification des ressources (matérielles, logicielles, humaines)

Répartition des tâches au sein de l'équipe

Création du planning prévisionnel (Gantt)

Phase 2 - Conception de l'architecture (Jour 1-2)

Définition de la topologie réseau

Calcul et allocation du plan d'adressage IP (VLSM)

Choix des protocoles et technologies (tableaux comparatifs)

Modélisation de l'architecture sur Visio

Validation de la conception

Phase 3 - Configuration et simulation (Jour 2-3)

Configuration des routeurs et switches sur Packet Tracer

Déploiement du protocole de routage OSPF

Mise en place de l'interconnexion entre sites

Tests de connectivité de base

Phase 4 - Déploiement des services (Jour 3-4)

Installation et configuration du serveur de messagerie (iRedMail)

Déploiement du site web WordPress (.local)

Mise en place du système VoIP (FreePBX)

Configuration du WiFi sécurisé

Tests fonctionnels de chaque service

Phase 5 - Tests, documentation et préparation (Jour 4)

- Tests d'intégration (connectivité inter-sites, accès aux services)

- Captures d'écran et documentation des configurations

- Rédaction du rapport technique

- Création du support PowerPoint

- Répétition de la présentation

Outils utilisés:

- Simulation: Cisco Packet Tracer 8.x

- Virtualisation : Vmware Workstation Pro

- Programmation : VS Code

- Modélisation: Microsoft Visio

- Planification: GanttProject

- Documentation: Microsoft Word

- Présentation: Microsoft PowerPoint

- Collaboration: GitHub, WhatsApp (coordination équipe)

# GESTION DE PROJET

2.1 Planification des Ressources

2.1.1 Ressources Matérielles

| Équipement | Quantité | Spécifications | Utilisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Routeurs |  |  |  |
| Switches |  |  |  |
| Serveurs |  |  |  |
| Points d'accès WiFi |  |  |  |
| Autres équipements |  |  |  |

2.1.2 Ressources Logicielles

## Logiciel	Version	    Licence	                    Utilisation

| Cisco Packet Tracer |  |  | Simulation réseau |
| --- | --- | --- | --- |
| Serveur de messagerie |  |  | Email |
| IPBX (Asterisk/FreePBX) |  |  | VoIP/ToIP |
| VS Code |  |  | Site web |
| Microsoft Visio |  |  | Modélisation |
| Microsoft Word |  |  | Documentation |
| Vmare Workstation Pro |  |  | Virtualisation des services |
| GitHub |  |  | Partage et stockage du travail |
| Gantt Project |  |  | Planification |
| WhatsApp |  |  | Coordination technique |

2.1.3 Ressources Humaines

| Membre | Responsabilités |
| --- | --- |
| MOTSEBO Junior (Chef de Groupe) | - Répartition des taches - Réalisation du site d’Ebolowa - Déploiement de la TOIP/VOIP sur un serveur |
| DJANDA Katia | - Réalisation du Gantt - Réalisation du site de Yaoundé - Réalisation du site web de la messagerie |
| KEMMEGNE Halan | - Réalisation des sites de Kribi - Déploiement du service de messagerie sur un serveur - Réalisation de l’architecture sur visio |
| MOUNJONGOUE Katia | - Réalisation du plan d’addressage - Assemblage des sites |
| SOH Blessing | - Réalisation du site de Douala -Réalisation du PowerPoint |
| ZOA Eric | - Etude comparative des différents protocoles de routage - Réalisation du site de Yagoua - Réalisation de la documentation |

2.2 Tableau Comparatif des Solutions

2.2.1 Choix du Serveur de Messagerie

| Critères | Microsoft Exchange | hMailServer (Windows) | iRedMail (Linux) | Choix Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Système d'exploitation | Windows Server | Windows Server | Linux (Ubuntu/Debian) | iRedMail |
| Facilité d'installation | Complexe | Simple | Moyenne | hMailServer |
| Fonctionnalités | Très complètes | Basiques | Complètes | iRedMail |
| Webmail intégré | OWA (Outlook Web) | Non (nécessite Roundcube) | Roundcube/SOGo inclus | iRedMail |
| Sécurité | Excellente | Bonne | Excellente (SSL/TLS, SPF, DKIM) | iRedMail |
| Coût | Élevé (licences) | Gratuit | Gratuit (open source) | iRedMail |
| Support et documentation | Commercial | Communauté | Communauté active | Exchange |
| Performance | Excellente | Bonne | Très bonne | iRedMail |
| Evolutivité | Excellente | Limitée | Très bonne | iRedMail |

Justification du choix - iRedMail sur Linux:

iRedMail est retenu comme solution de messagerie pour la SRCC pour les raisons suivantes:

- Solution complète et intégrée: iRedMail installe et configure automatiquement tous les composants nécessaires (Postfix, Dovecot, Roundcube, SOGo, SpamAssassin, ClamAV, etc.).

- Webmail accessible: Roundcube intégré permet l'accès via mail.srcc.cm comme exigé dans le cahier des charges.

- Sécurité robuste: Support natif de SSL/TLS, anti-spam (SpamAssassin), antivirus (ClamAV), SPF, DKIM et DMARC pour protéger contre le phishing.

- Coût zéro: Aucune licence requise, réduisant considérablement les coûts pour une entreprise en démarrage comme la SRCC.

- Fiabilité Linux: Plus stable et moins vulnérable aux attaques que Windows, avec une consommation de ressources optimisée.

- Centralisé: Un seul serveur à Yaoundé dessert toutes les 6 agences, simplifiant l'administration.

Configuration:

Serveur: Ubuntu Server 22.04 LTS

MTA: Postfix

MDA: Dovecot

Webmail: Roundcube (interface moderne et intuitive)

Antivirus: ClamAV

Anti-spam: SpamAssassin

Domaine: mail.srcc.cm

Clients de messagerie supportés:

Webmail (navigateur): Roundcube

Desktop: Thunderbird, Outlook, Apple Mail

Mobile: Synchronisation IMAP/ActiveSync

Pourquoi pas Exchange? Microsoft Exchange est excellent mais trop coûteux (licences Windows Server + Exchange + CAL par utilisateur) pour une nouvelle entreprise.

Pourquoi pas hMailServer? Bien que gratuit, hMailServer manque de fonctionnalités avancées (antispam/antivirus intégrés) et nécessite des configurations supplémentaires.

2.2.2 Choix du Protocole de Routage

| Critères | RIP | EIGRP | OSPF | Choix Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scalabilité | Faible (15 sauts max) | Bonne (255 sauts) | Excellente (pas de limite) | OSPF |
| Convergence | Lente (30-180s) | Rapide (< 5s) | Rapide (< 10s) | OSPF |
| Complexité configuration | Très simple | Moyenne | Plus complexe | RIP |
| Support multi-vendor | Oui (standard) | Non (Cisco propriétaire) | Oui (standard ouvert) | OSPF |
| Consommation ressources | Faible | Moyenne | Moyenne-Élevée | RIP |
| Métrique utilisée | Nombre de sauts | Bande passante + délai | Coût (bande passante) | OSPF |
| Adapté à notre topologie | Non (6 sites) | Oui | Oui | OSPF |
| Support VLSM | RIPv2 oui | Oui | Oui | OSPF |
| Score Total | 3/8 | 6/8 | 8/8 | OSPF |

OSPF est le protocole retenu pour l'interconnexion des 6 sites de la SRCC pour les raisons suivantes:

- Protocole ouvert et standard (RFC 2328): Compatible avec tous les équipements réseau (Cisco, Juniper, etc.), garantissant la flexibilité et l'évolutivité future.

- Scalabilité adaptée: Notre réseau comporte 6 sites répartis géographiquement. OSPF supporte sans problème cette architecture et peut évoluer facilement si de nouveaux sites sont ajoutés.

- Convergence rapide: En cas de panne d'un lien, OSPF recalcule rapidement les routes alternatives (< 10 secondes), garantissant la continuité de service, notamment pour les services critiques comme la messagerie et la VoIP.

- Routage hiérarchique (Areas): OSPF permet d'organiser le réseau en zones (Area 0 backbone + areas périphériques), réduisant le trafic de mise à jour et optimisant les performances.

- Métrique intelligente: Contrairement à RIP qui compte uniquement les sauts, OSPF utilise le coût basé sur la bande passante, choisissant donc les chemins les plus rapides.

- Support VLSM: Essentiel pour notre plan d'adressage optimisé avec des masques variables (/25, /26, /27, /30).

Configuration:

- Area 0 (Backbone): Direction Générale Yaoundé (hub central)

- Area 1: Direction Commerciale Douala

- Area 2: DRI Yagoua

- Area 3: Centre de Collecte Ebolowa

- Area 4: DAMR et DAJ Kribi

Pourquoi pas RIP? RIP est trop limité (15 sauts maximum, convergence lente, métrique simpliste) pour un réseau d'entreprise moderne.

Pourquoi pas EIGRP? Bien que performant, EIGRP est propriétaire Cisco, limitant nos choix d'équipements futurs et augmentant la dépendance à un seul fournisseur.

2.2.3 Choix de l'IPBX

## Critères	Asterisk	FreePBX	3CX	Choix Final

| Interface graphique | Non (ligne de commande) | Oui (web interface) | Oui (très moderne) | FreePBX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Facilité configuration | Complexe (fichiers conf) | Simple (GUI) | Simple | FreePBX |
| Documentation | Excellente | Très bonne | Bonne | Asterisk |
| Communauté | Très large | Large | Moyenne | FreePBX |
| Fonctionnalités | Complètes | Complètes | Complètes | FreePBX |
| Coût | Gratuit (open source) | Gratuit | Freemium (payant > 16 users) | FreePBX |
| Compatibilité softphones | Excellente | Excellente | Bonne | FreePBX |
| Support codecs | Tous (G.711, G.729, etc.) | Tous | Limité en gratuit | FreePBX |
| Basé sur | - | Asterisk (surcouche) | Propriétaire | FreePBX |

Justification du choix - FreePBX:

FreePBX est retenu pour le système ToIP/VoIP du Centre de Collecte d'Ebolowa pour les raisons suivantes:

- Interface graphique intuitive: FreePBX est une surcouche web d'Asterisk, offrant une interface graphique complète qui simplifie grandement la configuration des extensions, files d'attente, menus IVR, etc.

- Puissance d'Asterisk sous le capot: FreePBX utilise Asterisk comme moteur, bénéficiant ainsi de sa robustesse et de ses fonctionnalités avancées tout en masquant sa complexité.

- Gratuit et open source: Parfait pour les 30 utilisateurs d'Ebolowa sans coûts de licence.

- Configuration rapide: Création d'extensions en quelques clics via l'interface web, idéal pour déployer rapidement le système.

- Compatibilité softphones: Fonctionne parfaitement avec Xlite et Zoiper comme spécifié dans le cahier des charges.

- Fonctionnalités professionnelles:

Extensions SIP pour chaque utilisateur

Messagerie vocale

Transferts d'appels

Conférence téléphonique

Enregistrement des appels

IVR (Interactive Voice Response)

File d'attente

- Communauté active: Documentation abondante et forums d'entraide pour résoudre rapidement les problèmes.

Configuration:

Distribution: FreePBX 16 (inclut CentOS 7 + Asterisk 18)

Protocole: SIP (Session Initiation Protocol)

Codecs: G.711 (qualité optimale), G.729 (économie bande passante)

Softphones:

Zoiper (principal) - multiplateforme

Xlite (alternatif) - Windows

Extensions: 30 extensions (100-129 pour le personnel)

Plan de numérotation:

100-109: Secrétariat et administration

110-129: Agents de recouvrement mobiles

200: Messagerie vocale

300: Conférence

Pourquoi pas Asterisk pur? Asterisk nécessite l'édition manuelle de fichiers de configuration complexes (sip.conf, extensions.conf), trop technique et chronophage.

Pourquoi pas 3CX? 3CX devient payant au-delà de 16 utilisateurs (30 utilisateurs à Ebolowa), et sa version gratuite est trop limitée pour nos besoins.

2.3 Planning Prévisionnel vs Réel

2.3.1 Diagramme de Gantt Prévisionnel

2.3.2 Diagramme de Gantt Réel

2.3.3 Analyse des Écarts Tâches en avance:

[Tâche] : Écart de [X] jours - Raison : [...]

Tâches en retard:

[Tâche] : Écart de [X] jours - Raison : [...]

Analyse globale: [Expliquer les principales différences entre les deux plannings et leurs causes]

# 3. DÉPLOIEMENT DE L'ARCHITECTURE RÉSEAU

3.1 Modélisation de l'Architecture

3.1.1 Schéma Global (Visio)

[Insérer le schéma Visio complet de l'architecture réseau]

3.1.2 Topologie Logique

[Décrire la topologie choisie et justifier]

3.1.3 Topologie Physique

[Décrire l'implantation physique des équipements]

#### 3.1.4 Segmentation VLAN par Site

Pourquoi utiliser des VLANs?

La segmentation VLAN (Virtual Local Area Network) est essentielle pour la SRCC afin de:

- Sécurité renforcée: Isolation des services critiques (serveurs, VoIP) du trafic utilisateur

- Performance optimisée: Réduction des domaines de broadcast, limitation de la congestion

- Gestion simplifiée: Organisation logique indépendante du câblage physique

- Qualité de Service (QoS): Priorisation du trafic VoIP et messagerie

- Conformité: Séparation des données sensibles (juridique, finances) selon les réglementations

Plan de VLANs Global SRCC:

| VLAN ID | Nom | Description | Réseau | Sites concernés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 10 | MANAGEMENT | Administration réseau (accès switches/routeurs) | 10.10.10.0/24 | Tous les sites |
| VLAN 20 | SERVERS | Serveurs (mail, web, DB, VoIP) | 10.10.20.0/24 | Yaoundé, Douala |
| VLAN 100 | USERS-YAOUNDE | Utilisateurs Direction Générale | 10.10.2.0/26 | Yaoundé |
| VLAN 101 | USERS-DOUALA | Utilisateurs Direction Commerciale | 10.10.1.0/25 | Douala |
| VLAN 102 | USERS-YAGOUA | Utilisateurs DRI | 10.10.6.0/27 | Yagoua |
| VLAN 103 | USERS-EBOLOWA | Utilisateurs Centre de Collecte | 10.10.3.0/27 | Ebolowa |
| VLAN 104 | USERS-KRIBI-DAMR | Utilisateurs DAMR | 10.10.4.0/27 | Kribi |
| VLAN 105 | USERS-KRIBI-DAJ | Utilisateurs DAJ | 10.10.5.0/27 | Kribi |
| VLAN 50 | VOIP | Téléphonie IP (softphones) | 10.10.50.0/24 | Ebolowa principalement |
| VLAN 60 | WIFI-GUEST | Invités WiFi (isolé, internet only) | 10.10.60.0/24 | Douala |
| VLAN 999 | NATIVE | VLAN natif (non utilisé, sécurité) | - | Tous |

3.2 Plan d'Adressage IP

3.2.1 Stratégie d'Adressage

Réseau principal: 10.0.0.0/8 (réseau privé de classe A)

Méthode de sous-réseautage: VLSM (Variable Length Subnet Mask)

Justification: L'utilisation de VLSM permet d'allouer uniquement le nombre d'adresses nécessaires à chaque site, évitant ainsi le gaspillage d'adresses IP. Chaque site reçoit un sous-réseau adapté à sa taille.

3.2.2 Plan d'Adressage Détaillé

| Site | Nombre d'utilisateurs | Réseau | Masque | Plage Utilisable | Passerelle | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direction Commerciale (Douala) | 100 | 10.10.1.0 | /25 (255.255.255.128) | 10.10.1.1 - 10.10.1.126 | 10.10.1.1 | 10.10.1.127 |
| Direction Générale (Yaoundé) | 50 | 10.10.2.0 | /26 (255.255.255.192) | 10.10.2.1 - 10.10.2.62 | 10.10.2.1 | 10.10.2.63 |
| Centre de Collecte (Ebolowa) | 30 | 10.10.3.0 | /27 (255.255.255.224) | 10.10.3.1 - 10.10.3.30 | 10.10.3.1 | 10.10.3.31 |
| DAMR (Kribi) | 20 | 10.10.4.0 | /27 (255.255.255.224) | 10.10.4.1 - 10.10.4.30 | 10.10.4.1 | 10.10.4.31 |
| DAJ (Kribi) | 20 | 10.10.5.0 | /27 (255.255.255.224) | 10.10.5.1 - 10.10.5.30 | 10.10.5.1 | 10.10.5.31 |
| DRI (Yagoua) | 15 | 10.10.6.0 | /27 (255.255.255.224) | 10.10.6.1 - 10.10.6.30 | 10.10.6.1 | 10.10.6.31 |
| Liens intersites (WAN) | 2 par lien | 10.10.100.0/30, 10.10.100.4/30, etc. | /30 | 2 adresses utilisables | - | - |

3.2.3 Calcul de Sous-Réseaux

Direction Commerciale (Douala):

Utilisateurs : 100

Adresses nécessaires : 100 + serveurs (5) + équipements réseau (10) + marge (10%) ≈ 126

Formule : 2^n ≥ 126 → 2^7 = 128 adresses

Masque optimal : /25 (32-7 = 25)

Réseau attribué : 10.10.1.0/25

Adresses disponibles : 126 (128 - 2 pour réseau et broadcast)

Direction Générale (Yaoundé):

Utilisateurs : 50

Adresses nécessaires : 50 + serveurs (messagerie, DNS, etc.) (5) + équipements réseau (5) + marge ≈ 62

Formule : 2^n ≥ 62 → 2^6 = 64 adresses

Masque optimal : /26 (32-6 = 26)

Réseau attribué : 10.10.2.0/26

Adresses disponibles : 62 (64 - 2)

Centre de Collecte (Ebolowa):

Utilisateurs : 30

Adresses nécessaires : 30 + équipements ≈ 30

Formule : 2^n ≥ 30 → 2^5 = 32 adresses

Masque optimal : /27 (32-5 = 27)

Réseau attribué : 10.10.3.0/27

Adresses disponibles : 30 (32 - 2)

DAMR (Kribi):

Utilisateurs : 20

Adresses nécessaires : 20 + équipements ≈ 25

Formule : 2^n ≥ 25 → 2^5 = 32 adresses

Masque optimal : /27

Réseau attribué : 10.10.4.0/27

Adresses disponibles : 30

DAJ (Kribi) - 20 utilisateurs:

Utilisateurs : 20

Adresses nécessaires : 20 + équipements ≈ 25

Masque optimal : /27

Réseau attribué : 10.10.5.0/27

Adresses disponibles : 30

DRI (Yagoua):

Utilisateurs : 15

Adresses nécessaires : 15

Formule : 2^n ≥ 15 → 2^5 = 32 adresses

Masque optimal : /27

Réseau attribué : 10.10.6.0/27

Adresses disponibles : 30

Liens WAN inter-sites (Point-to-Point):

Adresses nécessaires : 2 par lien (une par routeur)

Masque optimal : /30 (4 adresses, 2 utilisables) Exemples :

Yaoundé ↔ Douala : 10.10.100.0/30

Yaoundé ↔ Yagoua : 10.10.100.4/30

Yaoundé ↔ Ebolowa : 10.10.100.8/30

Yaoundé ↔ Kribi (DAMR) : 10.10.100.12/30

Yaoundé ↔ Kribi (DAJ) : 10.10.100.16/30

3.3 Configuration des Sites

3.3.1 Direction Générale (Yaoundé)

- Configuration Réseau

[

Insérer la configuration du routeur

]

[

Insérer la configuration du routeur

]

- Serveur de Messagerie

Serveur choisi: [Nom du serveur]

Système d'exploitation: [Linux/Windows Server]

Client de messagerie: [Nom du client]

Captures d'écran:

[Capture 1: Installation du serveur]

[Capture 2: Configuration des comptes email]

[Capture 3: Accès webmail via mail.srcc.cm]

[Capture 4: Test d'envoi/réception d'emails]

Configuration détaillée:

[

Insérer les étapes de configuration

]

[

Insérer les étapes de configuration

]

- Services Déployés

DNS

DHCP

Active Directory (si Windows)

Autres services

3.3.2 Direction Commerciale (Douala)

- Configuration Réseau

[

Insérer la configuration du routeur

]

[

Insérer la configuration du routeur

]

- Site Web Vitrine

CMS utilisé: WordPress

Nom de domaine: [nom].local

Serveur web: [Apache/Nginx]

Captures d'écran:

[Capture 1: Installation de WordPress]

[Capture 2: Configuration du domaine .local]

[Capture 3: Page d'accueil du site]

[Capture 4: Panneau d'administration]

- Configuration WiFi

SSID: [Nom du réseau]

Sécurité: WPA2-Enterprise/WPA3

Points d'accès: [Nombre et emplacement]

3.3.3 Direction Recherche et Innovation (Yagoua)

A. Configuration Réseau

Router(config)# hostname R-YAGOUARouter(config)# hostname R-YAGOUA

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0Router(config)# interface GigabitEthernet0/0

Router(config-if)# ip address 10.10.6.1 255.255.255.224Router(config-if)# ip address 10.10.6.1 255.255.255.224

Router(config-if)# description LAN Yagoua - 15 utilisateursRouter(config-if)# description LAN Yagoua - 15 utilisateurs

Router(config-if)# no shutdownRouter(config-if)# no shutdown

Router(config)# interface GigabitEthernet0/1Router(config)# interface GigabitEthernet0/1

Router(config-if)# ip address 10.10.100.6 255.255.255.252Router(config-if)# ip address 10.10.100.6 255.255.255.252

Router(config-if)# description Lien WAN vers YaoundeRouter(config-if)# description Lien WAN vers Yaounde

Router(config-if)# no shutdownRouter(config-if)# no shutdown

Router(config)# router ospf 1Router(config)# router ospf 1

Router(config-router)# network 10.10.6.0 0.0.0.31 area 2Router(config-router)# network 10.10.6.0 0.0.0.31 area 2

Router(config-router)# network 10.10.100.4 0.0.0.3 area 0Router(config-router)# network 10.10.100.4 0.0.0.3 area 0

B. Mécanismes de Redondance Internet

La DRI nécessite une connexion internet haute disponibilité pour effectuer des simulations et recherches technologiques sans interruption. Nous proposons une double connexion WAN avec basculement automatique (Failover).

Solution 1: Dual WAN avec IP SLA (Primary/Backup)

Cette configuration utilise deux liens internet de deux fournisseurs différents:

Lien Principal: Fibre optique haut débit (100 Mbps) - Fournisseur A

Lien Backup: ADSL/4G LTE (20 Mbps) - Fournisseur B

Solution 2: Load Balancing avec Policy-Based Routing (PBR)

Pour optimiser l'utilisation de la bande passante, cette solution répartit le trafic sur les deux liens:

Justification: Nous recommandons la Solution 1 (Failover) pour Yagoua car:

- Plus simple à configurer et maintenir

- Le lien principal (fibre 100 Mbps) suffit pour les simulations

- Le backup intervient uniquement en cas de panne du principal

- Coût optimisé (backup moins cher que deux liens équivalents)

- Temps de basculement: < 30 secondes Schéma de redondance:

Tests de validation:

- Surveillance continue de la passerelle principale (ping 8.8.8.8)

- En cas de panne détectée (3 échecs consécutifs), bascule automatique sur le backup

- Notification d'alerte (SNMP/email) lors du basculement

- Retour automatique sur le lien principal quand il redevient disponible

3.3.4 Centre de Collecte (Ebolowa)

- Configuration Réseau

[

Insérer la configuration du routeur

]

[

Insérer la configuration du routeur

]

- Système ToIP/VoIP

IPBX choisi: [Asterisk/FreePBX]

Softphones: [Xlite/Zoiper]

Captures d'écran:

[Capture 1: Installation de l'IPBX]

[Capture 2: Configuration des extensions]

[Capture 3: Interface du softphone]

[Capture 4: Test d'appel entre utilisateurs]

Configuration des extensions:

[

Insérer la configuration des numéros internes

]

[

Insérer la configuration des numéros internes

]

Plan de numérotation:

## Utilisateur	Extension	Softphone

| Secrétaire | 101 |
| --- | --- |
| Administratif 1 | 102 |
| ... | ... |

3.3.5 DAMR et DAJ (Kribi)

- Configuration Réseau

[

Insérer la configuration des routeurs

]

[

Insérer la configuration des routeurs

]

- Accès à la Direction Générale

Type de connexion: [VPN/Tunnel]

Protocole: [IPsec/GRE]

Sécurité: [Mécanismes mis en place]

3.4 Interconnexion des Sites

    - Protocole de Routage Choisi

Protocole: [RIP/EIGRP/OSPF] Justification détaillée:

Critère 1: [Explication]

Critère 2: [Explication]

Critère 3: [Explication]

    - Configuration du Routage

Routeur Direction Générale:

[

Configuration complète

]

[

Configuration complète

]

Routeur Direction Commerciale:

[

Configuration complète

]

[

Configuration complète

]

Routeur DRI:

[

Configuration complète

]

[

Configuration complète

]

Routeur Centre de Collecte:

[

Configuration complète

]

[

Configuration complète

]

Routeur DAMR:

[

Configuration complète

]

[

Configuration complète

]

Routeur DAJ:

[

Configuration complète

]

[

Configuration complète

]

    - Tables de Routage

[Insérer les captures des tables de routage de chaque routeur]

3.5 Tests de Connectivité

3.5.1 Tests Ping

## Source	Destination	Résultat	Latence

DG → DC

DG → DRI

DG → Ebolowa

DC → DRI

...

3.5.2 Tests de Services Messagerie: [Résultats]

Site Web: [Résultats]

VoIP: [Résultats]

Accès Internet: [Résultats]

3.5.3 Captures d'Écran des Tests

[Insérer les captures montrant les tests réussis]

3.6 Sécurité

3.6.1 Mesures de Sécurité Implémentées

Pare-feu: [Configuration]

ACL: [Listes de contrôle d'accès]

VPN: [Tunnels sécurisés]

Authentification: [802.1X, RADIUS, etc.]

Chiffrement: [Protocoles utilisés]

3.6.2 Politique de Sécurité

[Décrire les règles et bonnes pratiques mises en place]

# BONUS - SOLUTIONS SUPPLÉMENTAIRES

4.1 Solution Proposée: Système de Supervision Réseau avec Zabbix

Nom de la solution: Plateforme de monitoring et supervision réseau centralisée avec Zabbix + Dashboard en temps réel

4.2 Justification

La SRCC, en tant qu'entreprise de recouvrement de créances, dépend fortement de sa disponibilité informatique.

Ses 6 sites géographiquement dispersés doivent rester opérationnels 24/7 pour:

Répondre aux clients via la messagerie et la téléphonie VoIP

Accéder aux données de recouvrement

Maintenir la communication inter-sites

Un système de supervision réseau est critique pour:

- Détection proactive des pannes: Identifier les problèmes avant qu'ils n'impactent les utilisateurs

- Visibilité globale: Vue centralisée de l'état des 6 sites depuis Yaoundé

- Optimisation des performances: Analyser l'utilisation de la bande passante, CPU, mémoire

- Alertes automatiques: Notifications SMS/email en cas de dysfonctionnement

- Historique et reporting: Générer des rapports de disponibilité pour la direction

- Réduction des coûts: Interventions ciblées plutôt que déplacements inutiles

4.3 Déploiement

Technologies utilisées:

Zabbix Server 6.4 LTS: Serveur de monitoring open source

Zabbix Agent: Installé sur chaque équipement à surveiller

SNMP v3: Pour monitorer les routeurs et switches Cisco

Base de données: MySQL/PostgreSQL pour stocker les métriques

Serveur web: Apache avec interface web Zabbix

Grafana (optionnel): Dashboards graphiques avancés

Architecture de supervision:

Éléments surveillés:

- Équipements réseau (Routeurs, Switches) Statut des interfaces (UP/DOWN)

- Utilisation bande passante (Mbps)

- Taux d'erreurs/collisions

- Charge CPU et mémoire

- Température des équipements

- Serveurs

- Disponibilité (ping, uptime)

- Utilisation CPU/RAM/Disque

- Services actifs (Apache, Postfix, FreePBX, MySQL)

- Nombre de connexions

- Services applicatifs

- Messagerie: ports SMTP (25), IMAP (143/993), Webmail (443)

- Site web: HTTP/HTTPS (80/443), temps de réponse

- VoIP: SIP (5060), enregistrement des extensions, qualité audio (MOS)

- DNS: résolution de noms

- Liens WAN

- Latence inter-sites (RTT)

- Perte de paquets

- Disponibilité des tunnels OSPF

Configuration Zabbix Server (Yaoundé):

bash

# Installation sur Ubuntu Server 22.04# Installation sur Ubuntu Server 22.04

sudosudo  wgetwget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb sudosudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb sudosudo  aptapt update update

# Installation des composants# Installation des composants sudosudo  aptapt  installinstall zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent

# Configuration de la base de données# Configuration de la base de données sudosudo mysql -uroot -p mysql -uroot -p

mysqlmysql>> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;; mysqlmysql>> CREATE  CREATE USERUSER  'zabbix''zabbix'@@'localhost''localhost' IDENTIFIED BY  IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd_Zabbix''P@ssw0rd_Zabbix';; mysqlmysql>> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO  GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix''zabbix'@@'localhost''localhost';; mysqlmysql>> QUIT QUIT;;

# Import du schéma# Import du schéma zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz || mysql --default-character-set mysql --default-character-set==utf8mb4 -uzabbix -p zabbixutf8mb4 -uzabbix -p zabbix

# Configuration du serveur# Configuration du serveur sudosudo  nanonano /etc/zabbix/zabbix_server.conf /etc/zabbix/zabbix_server.conf

# DBPassword=P@ssw0rd_Zabbix# DBPassword=P@ssw0rd_Zabbix

# Démarrage des services# Démarrage des services

sudosudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2 systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2 sudosudo systemctl  systemctl enableenable zabbix-server zabbix-agent apache2 zabbix-server zabbix-agent apache2

	

Configuration d'un Agent (exemple Douala):

bash

# Installation de l'agent

# Installation de l'agent

sudo

sudo

apt

apt

install

install

zabbix-agent

zabbix-agent

# Configuration

# Configuration

sudo

sudo

nano

nano

/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Server

Server

=

=

10.10

10.10

.2.10

.2.10

# IP du Zabbix Server (Yaoundé)

# IP du Zabbix Server (Yaoundé)

ServerActive

ServerActive

=

=

10.10

10.10

.2.10

.2.10

Hostname

Hostname

=

=

Douala-DC

Douala-DC

ListenIP

ListenIP

=

=

10.10

10.10

.1.1

.1.1

# Démarrage

# Démarrage

sudo

sudo

systemctl restart zabbix-agent

systemctl restart zabbix-agent

sudo

sudo

systemctl

systemctl

enable

enable

zabbix-agent

zabbix-agent

Configuration SNMP sur les Routeurs Cisco:

Router(config)# snmp-server community SRCC_Read RORouter(config)# snmp-server community SRCC_Read RO

Router(config)# snmp-server community SRCC_Write RWRouter(config)# snmp-server community SRCC_Write RW

Router(config)# snmp-server location Direction-Commerciale-DoualaRouter(config)# snmp-server location Direction-Commerciale-Douala

Router(config)# snmp-server contact admin@srcc.cmRouter(config)# snmp-server contact admin@srcc.cm

Router(config)# snmp-server host 10.10.2.10 version 2c SRCC_ReadRouter(config)# snmp-server host 10.10.2.10 version 2c SRCC_Read

Dashboards et alertes:

Tableau de bord principal:

Carte géographique avec statut des 6 sites (vert/rouge)

Graphiques temps réel: bande passante WAN, CPU serveurs

Liste des problèmes actifs (triés par sévérité)

Disponibilité des services critiques (messagerie, VoIP, web)

Alertes configurées:

## Événement	Sévérité	Action

| Routeur inaccessible | Critique | SMS + Email immédiat |
| --- | --- | --- |
| Utilisation CPU > 90% | Warning | Email |
| Service messagerie DOWN | Critique | SMS + Email + Appel |
| Lien WAN lent (latence > 200ms) | Warning | Email |
| Espace disque < 10% | Warning | Email |
| Panne électrique (via UPS SNMP) | Critique | SMS + Email |

Captures d'écran

Capture 1: Page de connexion Zabbix (http://10.10.2.10/zabbix)

Capture 2: Dashboard global montrant les 6 sites

Capture 3: Graphique d'utilisation de bande passante inter-sites

Capture 4: Liste des alertes et leur historique

Capture 5: Rapport de disponibilité mensuelle par site

4.4 Bénéfices pour l'Entreprise Bénéfices techniques:

- Disponibilité accrue: Réduction du MTTR (Mean Time To Repair) de 80% grâce à la détection précoce

- Visibilité complète: Vue unifiée des 235 utilisateurs répartis sur 6 sites

- Gestion proactive: Anticiper les problèmes (disque plein, liens saturés) avant l'impact utilisateur 4. Optimisation réseau: Identifier les goulots d'étranglement et optimiser les flux

Bénéfices économiques:

- Réduction des coûts:

Moins de déplacements sur site (économie carburant, temps)

Interventions ciblées et efficaces

Prévention des pannes coûteuses

- ROI rapide: Solution open source (coût zéro licence), amortissement en 6 mois

Bénéfices organisationnels:

- SLA mesurables: Rapports de disponibilité pour justifier les investissements IT

- Conformité: Traçabilité des incidents (audit, ISO 27001)

- Prise de décision: Données objectives pour dimensionner les upgrades réseau

- Satisfaction utilisateurs: Moins d'interruptions = meilleure productivité

Bénéfices pour le recouvrement:

Système VoIP toujours disponible

Messagerie fiable pour la communication avec les débiteurs

Accès continu aux bases de données de créances

Estimation du gain:

Temps de résolution: 4h → 30 min

Disponibilité système: 95% → 99.9%

Coût annuel évité: ~5 millions FCFA

Alternative bonus 2: Solution de sauvegarde automatisée (Bacula)

# 4.CONCLUSION

4.1 Synthèse du Projet

[Résumer ce qui a été accompli]

4.2 Objectifs Atteints [Objectif 1] : ✓

[Objectif 2] : ✓

[Objectif 3] : ✓

4.3 Difficultés Rencontrées

[Difficulté 1 et comment elle a été surmontée]

[Difficulté 2 et comment elle a été surmontée]

4.4 Compétences Développées

[Lister les compétences techniques et transversales acquises]

4.5 Perspectives d'Amélioration

[Amélioration 1]

[Amélioration 2]

[Amélioration 3]

4.6 Remerciements

[Remercier l'encadrant, l'équipe, etc.]

# ANNEXES

Annexe A : Configurations Complètes

[Fichiers de configuration exportés]

Annexe B : Fichier Packet Tracer

[Lien vers le fichier .pkt]

Annexe C : Documentation Technique

Manuels d'installation

Guides de configuration

Documentation des logiciels utilisés

Annexe D : Glossaire

## Terme	Définition

| VLSM | Variable Length Subnet Mask |
| --- | --- |
| EIGRP | Enhanced Interior Gateway Routing Protocol |
| ToIP | Telephony over IP |
| ... | ... |

Annexe E : Bibliographie/Webographie

[Source 1]

[Source 2]

[Source 3]

# LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Architecture globale du réseau SRCC

Figure 2 : Topologie Packet Tracer

Figure 3 : Schéma d'adressage IP

Figure 4 : Configuration du serveur de messagerie

[...]

# LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Plan d'adressage IP

Tableau 2 : Ressources matérielles

Tableau 3 : Comparatif des protocoles de routage

[…]